| Башkортостан Республикаһы Борай районы муниципаль районының Kүзбай ауыл советы ауыл биләмәһе хакимияте  Борай районы Kүзбай ауылы, Мәктәп урамы, 9 т., 2-55-23 |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального района Бураевский район Бураевский район,д.Кузбаево, ул.Школьная, 9 т, 2-55-23 |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «27» февраля 2014 г. 		          			                                             №  3

О подготовке населенных пунктов,

хозяйственных строений, мостов,

и других сооружений  к безаварийному

пропуску паводка 2014 года

Во исполнение Распоряжения Президента Республики Башкортостан № 95-р

от 13 февраля 2014 года и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, минимизации последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов народного хозяйства, своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка 2014 года, а также обеспечения своевременного вывоза из затопляемых мест материальных ценностей, Администрация сельского поселения постановляет:

- Создать противопаводковую комиссию для организации работ по борьбе с паводком  на территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет в 2014 год  (Приложение № 2).

- Предложить  руководителям хозяйств и учреждений:

  - на период прохождения паводка на местах создать паводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждом предприятии и организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

  - во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

- Рекомендовать  руководителям учреждений, организаций и индивидуальных предприятий,  К(Ф)Х обеспечить до начала  паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения Кузбаевский сельсовет.

Глава сельского поселения		                                                В.Ш.Гарифуллина

Приложение № 1

к распоряжению главы сельского поселения Кузбаевский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

от "27" марта 2014 года № 3

С О С Т А В

противопаводковой комиссии для организации работ                                                             по борьбе с паводком 2014 года на территории сельского поселения                  Кузбаевский сельсовет

1.   Гарифуллина В.Ш.	- глава сельского поселения Кузбаевский сельсовет,                  председатель комиссии;                                                                                                            2.   Камалов О.Р.	- начальник участка ОАО «Абдуллино», заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

- Файзрахманова Л.Р.	- ИП глава К(Ф)Х  Файзрахманова (по согласованию)

- Фатхутдинова Э.В.	- заведующий ФАП д.Кузбаево(по согласованию)

- Фаизова А.Ф. 	- заведующий ФАП д.Алтаево(по согласованию)

- Низамутдинова Р.Д.	- исполнительный директор ИП Алибаева (по согласованию);

5.     Хамитьянов И.Ф. –       депутат от избирательного округа №3  (по согласованию)

Управляющий делами:		   Р.М.Габдулхакова

Приложение № 2

к распоряжению главы сельского

поселения Кузбаевский сельсовет

муниципального района

Бураевский район

от "27" февраля 2014 года № 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Кузбаевский сельсовет         муниципального района Бураевский район в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в районной противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья | к 11.03.2014 г. | Администрация сельского поселения совместно с руководителями хозяйств (по согласованию). |
| 2. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с 11.03.2014 г. | Администрация сельского поселения совместно с Бураевским ДРСУ, руководителями организаций, хозяйств, (все по согласованию) |
| 3. | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства | до окончания половодья | Администрация сельского поселения совместно с руководителями хозяйств (по согласованию). |
| 4. | Заранее определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки взрывникам по установленной форме. | В течение половодья | Администрация сельского поселения совместно с руководителями хозяйств, главный архитектор (по согласованию), |
| 5. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 14.03.2014 г. | Администрация сельского поселения совместно с руководителями хозяйств (по согласованию). |
| 6. | Обеспечить сохранность линии связи, электропередачи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдение в период половодья | На период половодья | Администрация сельского поселения совместно с РЭС (по согласованию), РУЭС, МУП «Электросеть». (по согласованию) |
| 7. | Завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | На период половодья. | Администрация сельского поселения совместно с ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ, ПО «Смак», руководителями хозяйств (все по согласованию), |
| 8. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | На период половодья. | Администрация сельского поселения совместно с руководителями хозяйств, предприятий и организаций (по согласованию), |
| 9. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | На период половодья | Администрация сельского поселения совместно с КЧС Бураевского района Отдел МВД РФ по Бураевскому району, ГУП «Бураевский лес», руководители хозяйств, глава сельского поселения, ООО «Жилищник» (все по согласованию), |
| 10. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | На период половодья | Администрация сельского поселения совместно с КЧС Бураевского района |
| 11. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, АКХ, СКХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов | На период половодья | Администрация сельского поселения совместно со спец. по ГО и ЧС, главными агрономами и зоотехниками хозяйств, руководителями предприятий, организаций (все по согласованию) |
| 12. | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | Администрация СП совместно с управлением СХ, руководителями хозяйств (по согласованию), |
| 13. | Для оказания помощи диким животным в зонах затопления провести мероприятия по их охране. | по мере необходимости | Администрация СП совместно с ГУП «Бураевский лес» (по согласованию), |
| 14. | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | на период половодья | Администрация СП совместно с Отделом МВД РФ по Бураевскому району, ПЧ-72, ОНД Бураевского района (все по согласованию), |
| 15. | Обеспечить надежную телефонную связь со всеми хозяйствами, предприятиями, организациями, учреждениями, местными администрациями. | постоянно | Администрация сельского поселения совместно с РУЭС (по согласованию), |
| 16. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2014 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 20.05.2012 г. | Администрация сельского поселения совместно с собственниками гидротехнических сооружений (по согласованию). |

Управляющий делами:		               Р.М.Габдулхакова